- 里程碑规划与竞争格局

项目推进将采取“技术先行、场景聚焦、小步快跑”的策略。在第一阶段（1-3个月），我们将全力打磨核心算法，完成桌面端MVP开发，重点攻克印刷体乐谱的结构化识别，确保在标准测试集上准确率稳定达到80%以上，并打通“图片导入-MIDI生成-音频比对”的基础链路，利用校内宿舍和琴房进行内部压力测试。第二阶段（4-8个月），我们将扩大测试范围，上线Web端Demo，重点优化复杂谱面（如和弦、多声部）的识别准确率至90%以上，并开始尝试在B站、小红书等平台进行技术展示，吸引种子用户，同步探索与校内社团合作的试点模式。第三阶段（9-18个月），我们将着手构建正版乐谱数据库，并尝试接入轻量级陪练功能，通过广告或增值服务实现初步盈利，验证商业闭环。

在竞争格局上，我们避开与大型音乐软件的正面交锋，利用“技术降维”建立优势。市面上的专业软件（如Sibelius、PhotoScore）多为昂贵的闭源商业软件，且侧重制谱而非识别；主流陪练App（如Simply Piano）虽体验好，但受限于固定曲库，无法解决用户手中“杂谱”的问题。本项目的核心优势在于基于Audiveris开源架构的深度二次开发，我们不仅降低了研发成本，更通过算法优化提升了特定场景下的识别效率。作为大学生项目，我们反应速度快，能迅速响应长尾用户对冷门乐谱的识别需求，以“免费+轻量+万能识别”的差异化定位，填补大厂不愿触及的市场缝隙。

- 核心团队与资源需求

本项目核心团队共5人，均为本校在读学生，是一支纯粹的技术极客团队。团队由3名计算机学院学生组成技术研发组，其中算法负责人负责OMR（光学乐谱识别）模型的调优与音频信号处理，具备扎实的数学功底和Python/C++开发能力；后端工程师负责构建数据处理流水线；前端工程师负责桌面端与Web端的交互实现。另外2名成员负责产品运营与测试，虽然团队中暂无音乐专业背景成员，但我们通过“自动化规则+数据驱动”的方式解决问题：利用计算机视觉技术解析乐谱图形逻辑，而非依赖人工乐理知识，这反而让我们在处理非标准手稿时更具技术弹性。

鉴于团队现状，我们的资源需求聚焦于算力、数据与导师指导。在算力方面，申请使用学校的GPU实验室资源或云计算优惠券，以支持模型训练和大规模推理。在数据方面，急需获取公开版权的乐谱数据集（如IMSLP国际乐谱库）用于训练，并希望学校能协助联系音乐系老师作为“外聘专家”进行少量的关键节点咨询，帮助我们校验算法的专业逻辑。资金方面，计划申请天使轮融资20-30万元，主要用于云服务器租赁、必要的版权清洗费用以及团队的基本运营开销。