7.财务预测与经济性分析

7.1收入预测

核心假设（保守、真实）

| 参数 | 假设值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 专业版年付 | 199元 | 主力套餐 |
| 专业版月付 | 29元 | 转化入口 |
| 机构多设备授权 | 199元/台/年 | 无后台功能 |
| API调用 | 0.1元/次 | 纯识谱能力 |
| 数字乐谱社区 | 第1年不计收入 | 用户积累期 |

用户增长假设（12个月）

| 阶段 | 月付用户 | 年付用户 | 机构设备数 | API调用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| Q3 | 40 | 15 | 8 | 500次 |
| Q4 | 60 | 35 | 15 | 2000次 |

年度收入预测表（12个月）

| 收入来源 | 1–3月 | 4–6月 | 7–9月 | 10–12月 | 年度合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月付订阅（29元） | 0 | 1740 | 3480 | 5220 | 10440 |
| 年付订阅（199元） | 0 | 995 | 2985 | 6965 | 10945 |
| 机构授权（199元/台） | 0 | 0 | 1592 | 2985 | 4577 |
| API调用（0.1元/次） | 0 | 0 | 50 | 200 | 250 |
| 乐谱社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 季度收入 | 0 | 2735 | 8107 | 15370 | — |
| 总收入 | 0 | 2735 | 8107 | 15370 | 26212 |

7.2、成本结构

| 成本类别 | 明细 | 年度金额 |
| --- | --- | --- |
| 固定成本 | 服务器、域名、SSL、OSS存储 | 2400 |
| 研发成本 | 开发工具、测试设备、API调试 | 2000 |
| 运营成本 | 社群维护、B站UP主合作（1-2个小UP实测）、素材 | 4000 |
| 团队成本 | 基础补贴、交通、文档协作 | 10000 |
| 支付手续费 | 微信/支付宝 0.6% | 160 |
| 不可预见费 | 浮动支出（5%） | 900 |
| 年度总成本 |  | 19460 |
| 月均成本 |  | 1622 ≈ 1650 |

7.3、现金流量表（与成本联动）

假设：

- 1–3月：月支出 1400（纯研发，无运营）

- 4–6月：月支出 1650

- 7–12月：月支出 1800（用户增长后运维略增）

| 阶段 | 月均收入 | 月均支出 | 月净现金流 | 累计现金流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–3月 | 0 | 1400 | -1400 | -4200 |
| 4–6月 | 912 | 1650 | -738 | -6414 |
| 7–9月 | 2702 | 1800 | +902 | -3708 |
| 10–12月 | 5123 | 1800 | +3323 | +6261 |

7.4、BP财务汇总表

年度财务总览（12个月）

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 总收入 | 26,212 元 |
| 总成本 | 19,460 元 |
| 净利润 | 6,752 元 |
| 净利率 | ≈ 26% |
| 累计现金流（年末） | 6,261 元 |
| 现金流转正月份 | 第 10 个月 |

月度财务趋势

| 阶段 | 月均收入 | 月均支出 | 月均利润 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1（研发期） | 0 | 1400 | -1400 |
| Q2（起步期） | 912 | 1650 | -738 |
| Q3（增长期） | 2702 | 1800 | +902 |
| Q4（盈利期） | 5123 | 1800 | +3323 |

收入构成（饼图文字版）

| 收入类型 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 个人订阅（月付+年付） | 21385 | 81.6% |
| 机构多设备授权 | 4577 | 17.5% |
| API调用 | 250 | 0.9% |
| 乐谱社区 | 0 | 0% |

8.里程碑规划与竞争格局

8.1 里程碑规划

项目推进采取“工程先行、场景聚焦、小步快跑”的策略。

第一阶段（1-3个月）：完成桌面端MVP的整合与测试。重点打通“图片上传→Audiveris识别→MusicXML导出→MIDI转换→PianoBooster跟弹”的完整流程，确保在常规印刷乐谱上端到端可用。在宿舍和琴房进行内部测试，收集识别失败案例，积累优化经验。

第二阶段（4-8个月）：上线Web端Demo，方便用户通过浏览器直接使用。重点优化操作流程的流畅度，提升对常见印刷谱面的识别稳定性，并开始在B站、小红书等平台发布真实使用演示，吸引种子用户。同步探索与校内音乐社团的合作试用，收集反馈迭代产品。

第三阶段（9-18个月）：建立用户乐谱分享的基础规则，积累可复用的MIDI资源。尝试通过个人订阅模式实现初步营收，验证用户为“任意谱即转即练”付费的意愿。视团队资源和市场反馈，评估是否启动路线图上的增值功能开发。

8.2 竞争格局

本项目避开与大型音乐软件的直接竞争，以差异化定位切入市场空白。

市面上的专业制谱软件（如Sibelius、PhotoScore）功能强大，但多为昂贵的闭源商业软件，且侧重制谱而非识别转换；主流陪练App（如Simply Piano、小叶子）体验流畅，但严格依赖内置曲库，无法覆盖用户手中大量的自选教材、打印谱和复印谱。

本项目的核心优势在于：基于Audiveris开源引擎进行工程集成与流程自动化，将原本需要多步手动操作的识谱与跟弹流程简化为“拍完即练”的一站式体验。相比专业软件，我们大幅降低了使用门槛和成本；相比陪练App，我们突破了曲库限制，支持用户任意乐谱。作为轻量级工具，团队小而灵活，能以较快速度响应特定场景的需求，以“免费试用+低价订阅+不挑谱”的定位填补市场缝隙。