商业计划书V2.0

- 项目概述与核心价值主张

1.1 项目概述

本项目打造乐谱识别与跟弹纠错一体化工具。用户只需拍摄或上传纸质乐谱，系统自动将其转为MIDI数字文件，并在弹奏时依据标准音符实时提示下一个音是否正确。产品面向钢琴学习者、琴童家庭及音乐培训机构，核心解决练琴无人纠错、现有软件曲库无法覆盖自选乐谱的问题。

1.2 核心价值主张

- 拍谱即练，支持"用户自选的标准印刷乐谱"或"常见教材/考级印刷谱"纸质乐谱，不受内置曲库限制

- 跟弹时即时提示音准，帮助用户自主发现错音，降低对专业陪练的依赖

- 工具轻量、操作简单，适用于个人日常练习与机构多设备部署场景

- 以约1/8于高端智能陪练产品的年费价格，提供同样核心的纠错体验

- 行业痛点与技术机遇

2.1 行业痛点

- 琴童课后练习错音多、节奏乱，家长多半无法有效纠正

- 专业陪练费用高昂，且优质师资分布不均，多数家庭难以长期负担

- 主流陪练软件依赖内置曲库，教师自选教材、打印谱、考级曲谱等大量非标准化乐谱无法使用

- 音乐出版行业存量纸谱缺乏低成本数字化管道，难以转化为可交互的数字资源

2.2 技术机遇

- 光学乐谱识别（OMR）与音频对齐技术日趋成熟，相关开源框架（如Audiveris）已可落地部署

- 国家美育政策持续推动音乐普及教育，家庭对辅助练习工具的需求稳步增长

- 基于开源组件研发，初期开发成本可控，产品迭代速度快，有利于快速进入市场验证

- 核心技术方案与知识产权壁垒

3.1 整体技术架构

本系统采用模块化分层设计，核心分为三层：

- 前端交互层：负责乐谱图像采集、用户操作控制与结果展示，支持拍照、本地图片导入。

- 核心处理层：包含两大关键模块

1）光学乐谱识别模块（OMR）：基于传统图像处理与规则引擎，实现乐谱图像到结构化数字乐谱的转换。

2）音频比对与纠音模块：基于音频特征提取与时序分析技术，实现演奏音频与标准乐谱的实时比对与错误标注。

- 数据输出层：提供数字乐谱（MusicXML/MIDI 格式),支持本地保存与导出。

3.2 关键技术方案

3.2.1 光学乐谱识别模块

- 图像预处理：通过灰度化、二值化、倾斜校正、去噪增强等步骤，提升图像质量，降低识别难度。

- 谱线与音符分离：利用投影法与形态学操作，分离五线谱线与音符符号，构建乐谱骨架。

- 符号检测与分类：基于模板匹配与规则引擎，识别谱号、调号、拍号、音符、休止符等符号，并映射为乐理语义。

- 乐谱重建与输出：根据乐理规则构建时序关系，生成可编辑的数字乐谱（MusicXML/MIDI 格式），支持后续播放与分析。

- 性能指标：印刷乐谱识别准确率≥75%，单页乐谱处理时间≤5秒。

3.2.2 音符比对与实时纠音模块

- 标准乐谱解析：读取 MIDI/MusicXML 文件，提取标准音高、时值、节拍位置等关键信息，构建基准序列。

- 音频采集与特征提取：通过MIDI输入/MIDI事件比对/电子键盘输入实时采集演奏音频，进行预处理（降噪、分帧），提取基频（音高）与节拍特征。

- 时序与音高比对：将采集的音频特征与标准序列进行帧级比对，根据预设阈值判断音准偏差、节奏错误。

- 实时反馈与错误标注：在播放界面实时标注错误位置，区分音准错误、节奏错误，并给出修正提示。

- 性能指标：实时反馈延迟≤200ms，单音 / 简单和弦纠音准确率≥75%。

3.3 知识产权壁垒

- 技术方案：项目已完成开源组件集成与流程自动化，实现乐谱识别、音频比对、实时纠音等关键功能，形成可运行的原型系统与完整技术文档，技术路线成熟可靠，具备持续优化与落地推广条件。

- 系统架构：“识别 - 播放 - 纠音 ” 一体化闭环设计，区别于现有单一功能工具，具备独特的产品形态优势。

- 适配性优化：目前系统对输入图像的清晰度、拍摄角度有一定要求，需要用户提供标准、无遮挡的印刷乐谱。我们已经在预处理环节做了倾斜校正、降噪等优化，为后续提升鲁棒性预留了技术空间。

- 最小可行性产品（MVP）验证与演示

4.1 MVP 产品形态

- 产品定位：面向音乐学习者的轻量化桌面端应用，聚焦核心功能验证，不追求全面商业化。

- 核心功能： 基础乐谱识别：支持印刷乐谱图片导入，生成数字乐谱并导出 MIDI。

  - 标准乐谱播放：支持 MIDI 文件导入与播放，提供速度调节功能。

  - 单音 / 简单和弦实时纠音：支持MIDI输入/MIDI事件比对/电子键盘输入，实现基础音准与节奏比对反馈。

4.2 验证进展

- 功能验证：

已完成印刷乐谱识别核心流程，测试集识别准确率达到 75% 以上。

  - 已实现标准乐谱播放与MIDI事件比对，单音纠音功能可稳定运行。

  - 已完成桌面端交互界面开发，支持用户操作与结果展示。

- 用户测试：目前已完成内部功能验证与测试，在开发环境下对核心功能进行了多轮自测，验证了乐谱识别速度、纠音延迟等关键指标，确认系统可稳定运行，满足基础使用需求。后续将开展真实用户测试，收集反馈进行迭代优化。

4.3 演示流程设计

- 乐谱识别演示：导入一张印刷乐谱图片，展示从图像到数字乐谱的转换过程，输出 MIDI 文件。

- 标准播放演示：导入识别生成的 MIDI 文件，演示不同速度的播放功能。

- 实时纠音演示：用户使用MIDI键盘/电钢琴演奏乐谱片段，系统实时标注音准与节奏错误。

- 应用场景与市场空间

5.1 个人课后跟练

这是产品最直接的使用场景。钢琴学生将教师指定的标准印刷纸质乐谱拍照上传，系统自动转为MIDI并启动跟弹模式，弹奏时软件依据标准音符实时提示下一个音是否正确。这解决了学生回家后对非标准化教材无法自我纠错的痛点。国内琴童规模超过3000万，大量教师使用自编或复印教材，这些练习素材均不在任何智能陪练软件的内置曲库中，属于尚未被覆盖的存量刚需。

5.2 考级曲目自主纠错

上述跟弹能力在考级备考场景中价值更为集中。考生将考级曲谱拍照后，在降速、逐段模式下反复练习，软件严格依据标准MIDI判定音准与节奏偏差并即时反馈。每年国内音乐考级报名超过百万人次，考生备考周期通常持续3-6个月，此期间的基础纠错需求密集且高频。产品为基础音准提供即时参照，辅助考生自主发现错音，降低基础纠错环节的成本。

5.3 乐谱数字化转换

个人用户持续将纸谱转MIDI的过程，本身已构成一条轻量数字化管道。出版社和版权机构同样可借助这一流程，将存量纸质乐谱批量转为可播放的数字文件，为后续电子乐谱产品提供基础素材。产品在此环节定位为转换工具而非内容平台，帮助版权方以低成本迈出数字化第一步，后续可与出版机构探索更深层合作。

5.4 在线教育平台模块补充

上述“拍照即得可跟弹文件”的能力可作为独立模块嵌入第三方平台。在线陪练平台或钢琴网校接入后，学员可对任意上传谱例直接开始跟弹纠错，平台由此突破内置曲库的内容限制，提升曲目覆盖面和用户活跃度。

5.5 市场空间小结

以上场景贯穿课后练习、考级备考、版权数字化与平台集成四个环节，共同指向一个核心价值——让任意纸质乐谱成为可即时纠错的数字练习资源。国内音乐教育相关市场规模数百亿，而专门提供“非标准谱→交互练习”闭环的产品尚属空白。项目以支持用户自选任意标准印刷乐谱为核心区隔，当前阶段即具备明确的市场切入点和早期卡位优势。

- 商业模式与定价体系

6.1 个人订阅（核心营收）

产品以桌面端工具直接面向个人用户。功能受限版每日提供有限次数识谱与跟练，让用户体验核心价值；专业版按月（参考¥29/月）或按年（参考¥199/年）订阅，解锁无限识别与MIDI导出。

定价逻辑：对比市场同类产品，小叶子AI陪练定价约¥1500-2899/年，一起练琴约¥699/年，两者均依赖内置曲库且包含AI评分及真人服务。本产品以约1/8于高端竞品的价格，提供基础跟弹提示功能，核心差异在于支持自选乐谱而非依赖内置曲库，用户无需受限于平台曲库。通过钢琴学习社群、B站UP主真实演示“拍啥练啥”的纠错过程，以功能本身驱动早期获客与付费转化。

6.2 机构多用户授权

当个人用户形成口碑后，面向琴行、培训中心提供多设备授权包，方便机构在多台公用设备上安装使用，无需技术对接。参考定价为年费¥199/设备，仅解决多终端合法使用问题，不包含教学管理后台或数据分析功能。此模式让机构以远低于为每台设备单独订阅的成本实现批量部署。

6.3 未来增值：练习报告（路线图规划）

当前MVP不包含练习报告功能。随着用户数据的积累，未来版本可增加基于练习记录的统计与反馈，如练习时长、高频错音段落标注、周度练习趋势等。该功能将作为专业版增值模块或独立升级包推出（参考增值价¥5-10/月），旨在为用户提供更完整的练习复盘工具，而非当前阶段的交付内容。

6.4 数字乐谱分享社区

用户自行上传经校对的高质量MIDI文件，其他用户可通过积分或小额付费（参考¥2-5元/份）获取。平台提供分享与下载渠道，所有内容源于用户上传，项目方不承诺生成或审核内容。未来若与出版社达成合作，可引入正版乐谱识谱服务并销售官方MIDI，与版权方按约定比例分成。

6.5 能力输出（API与SDK）

将核心的“图片转MIDI”能力封装为云端API，供第三方应用按调用量计费（参考¥0.1元/次）；或提供本地SDK嵌入智能乐器、扫描仪等硬件，按预装量收取授权费（参考¥5-15元/台）。输出内容严格限于识谱与MIDI生成，不包含跟弹纠错等其他模块。

6.6 推进路径

第一阶段聚焦识别精度与跟弹体验打磨，通过用户真实口碑完成早期积累与付费验证；第二阶段开放机构多设备授权，同时建立用户内容分享的基础规则；第三阶段探索练习报告等增值模块，启动与出版机构的版权合作，并逐步开放B2B接口，所有拓展均基于现有核心功能自然延伸。

7.财务预测与经济性分析

7.1收入预测

核心假设（保守、真实）

| 参数 | 假设值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 专业版年付 | 199元 | 主力套餐 |
| 专业版月付 | 29元 | 转化入口 |
| 机构多设备授权 | 199元/台/年 | 无后台功能 |
| API调用 | 0.1元/次 | 纯识谱能力 |
| 数字乐谱社区 | 第1年不计收入 | 用户积累期 |

用户增长假设（12个月）

| 阶段 | 月付用户 | 年付用户 | 机构设备数 | API调用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| Q3 | 40 | 15 | 8 | 500次 |
| Q4 | 60 | 35 | 15 | 2000次 |

年度收入预测表（12个月）

| 收入来源 | 1–3月 | 4–6月 | 7–9月 | 10–12月 | 年度合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月付订阅（29元） | 0 | 1740 | 3480 | 5220 | 10440 |
| 年付订阅（199元） | 0 | 995 | 2985 | 6965 | 10945 |
| 机构授权（199元/台） | 0 | 0 | 1592 | 2985 | 4577 |
| API调用（0.1元/次） | 0 | 0 | 50 | 200 | 250 |
| 乐谱社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 季度收入 | 0 | 2735 | 8107 | 15370 | — |
| 总收入 | 0 | 2735 | 8107 | 15370 | 26212 |

7.2、成本结构

| 成本类别 | 明细 | 年度金额 |
| --- | --- | --- |
| 固定成本 | 服务器、域名、SSL、OSS存储 | 2400 |
| 研发成本 | 开发工具、测试设备、API调试 | 2000 |
| 运营成本 | 社群维护、B站UP主合作（1-2个小UP实测）、素材 | 4000 |
| 团队成本 | 基础补贴、交通、文档协作 | 10000 |
| 支付手续费 | 微信/支付宝 0.6% | 160 |
| 不可预见费 | 浮动支出（5%） | 900 |
| 年度总成本 |  | 19460 |
| 月均成本 |  | 1622 ≈ 1650 |

7.3、现金流量表（与成本联动）

假设：

- 1–3月：月支出 1400（纯研发，无运营）

- 4–6月：月支出 1650

- 7–12月：月支出 1800（用户增长后运维略增）

| 阶段 | 月均收入 | 月均支出 | 月净现金流 | 累计现金流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–3月 | 0 | 1400 | -1400 | -4200 |
| 4–6月 | 912 | 1650 | -738 | -6414 |
| 7–9月 | 2702 | 1800 | +902 | -3708 |
| 10–12月 | 5123 | 1800 | +3323 | +6261 |

7.4、BP财务汇总表

年度财务总览（12个月）

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 总收入 | 26,212 元 |
| 总成本 | 19,460 元 |
| 净利润 | 6,752 元 |
| 净利率 | ≈ 26% |
| 累计现金流（年末） | 6,261 元 |
| 现金流转正月份 | 第 10 个月 |

月度财务趋势

| 阶段 | 月均收入 | 月均支出 | 月均利润 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1（研发期） | 0 | 1400 | -1400 |
| Q2（起步期） | 912 | 1650 | -738 |
| Q3（增长期） | 2702 | 1800 | +902 |
| Q4（盈利期） | 5123 | 1800 | +3323 |

收入构成（饼图文字版）

| 收入类型 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 个人订阅（月付+年付） | 21385 | 81.6% |
| 机构多设备授权 | 4577 | 17.5% |
| API调用 | 250 | 0.9% |
| 乐谱社区 | 0 | 0% |

8.里程碑规划与竞争格局

8.1 里程碑规划

项目推进采取“工程先行、场景聚焦、小步快跑”的策略。

第一阶段（1-3个月）：完成桌面端MVP的整合与测试。重点打通“图片上传→Audiveris识别→MusicXML导出→MIDI转换→PianoBooster跟弹”的完整流程，确保在常规印刷乐谱上端到端可用。在宿舍和琴房进行内部测试，收集识别失败案例，积累优化经验。

第二阶段（4-8个月）：上线Web端Demo，方便用户通过浏览器直接使用。重点优化操作流程的流畅度，提升对常见印刷谱面的识别稳定性，并开始在B站、小红书等平台发布真实使用演示，吸引种子用户。同步探索与校内音乐社团的合作试用，收集反馈迭代产品。

第三阶段（9-18个月）：建立用户乐谱分享的基础规则，积累可复用的MIDI资源。尝试通过个人订阅模式实现初步营收，验证用户为“任意谱即转即练”付费的意愿。视团队资源和市场反馈，评估是否启动路线图上的增值功能开发。

8.2 竞争格局

本项目避开与大型音乐软件的直接竞争，以差异化定位切入市场空白。

市面上的专业制谱软件（如Sibelius、PhotoScore）功能强大，但多为昂贵的闭源商业软件，且侧重制谱而非识别转换；主流陪练App（如Simply Piano、小叶子）体验流畅，但严格依赖内置曲库，无法覆盖用户手中大量的自选教材、打印谱和复印谱。

本项目的核心优势在于：基于Audiveris开源引擎进行工程集成与流程自动化，将原本需要多步手动操作的识谱与跟弹流程简化为“拍完即练”的一站式体验。相比专业软件，我们大幅降低了使用门槛和成本；相比陪练App，我们突破了曲库限制，支持用户任意乐谱。作为轻量级工具，团队小而灵活，能以较快速度响应特定场景的需求，以“免费试用+低价订阅+不挑谱”的定位填补市场缝隙。

9.核心团队与资源需求

9.1 核心团队

团队由5名计算机学院学生组成，分别负责：系统集成与流程调度（orchestrator开发及Audiveris等组件的联调优化）、后端数据处理（MusicXML解析、MIDI转换流水线）、前端开发（浏览器交互界面与上传拍照功能实现）、产品测试与运营推广，包括功能测试、用户反馈收集、B站/小红书内容制作与社群维护等等。

团队暂无音乐专业背景成员，但目前的产品流程中，乐谱识别依赖Audiveris引擎的内置规则，跟弹纠错依赖PianoBooster的标准MIDI比对，核心环节以自动化流程串联为主，对人工乐理知识的依赖较低。后续若涉及专业乐谱校验或版权内容合作，计划邀请音乐系教师作为外部顾问提供关键咨询。

9.2 资源需求

团队现阶段资源需求聚焦于部署环境、测试素材和基础运营。

- 部署与测试环境：申请使用学校服务器或云资源，用于Web端Demo部署和持续测试。

- 测试素材：收集不同来源的印刷乐谱图片用于识别流程测试，可包括公开版权乐谱（如IMSLP）及团队成员自行拍摄的教材谱例。

- 外部咨询：产品核心流程基于Audiveris的自动化识别，对乐理知识依赖较低。团队将利用个人网络，在遇到复杂谱面或识别逻辑问题时，非正式地咨询有音乐背景的同学或朋友，作为低成本、灵活的技术校验辅助。

- 资金需求：计划申请少量启动资金（如种子轮或校内创业基金5-10万元），主要用于云服务器租赁、域名及基础运营开销，待产品完成市场验证后再启动下一轮融资。