8.里程碑规划与竞争格局

8.1 里程碑规划

项目推进采取“工程先行、场景聚焦、小步快跑”的策略。

第一阶段（1-3个月）：完成桌面端MVP的整合与测试。重点打通“图片上传→Audiveris识别→MusicXML导出→MIDI转换→PianoBooster跟弹”的完整流程，确保在常规印刷乐谱上端到端可用。在宿舍和琴房进行内部测试，收集识别失败案例，积累优化经验。

第二阶段（4-8个月）：上线Web端Demo，方便用户通过浏览器直接使用。重点优化操作流程的流畅度，提升对常见印刷谱面的识别稳定性，并开始在B站、小红书等平台发布真实使用演示，吸引种子用户。同步探索与校内音乐社团的合作试用，收集反馈迭代产品。

第三阶段（9-18个月）：建立用户乐谱分享的基础规则，积累可复用的MIDI资源。尝试通过个人订阅模式实现初步营收，验证用户为“任意谱即转即练”付费的意愿。视团队资源和市场反馈，评估是否启动路线图上的增值功能开发。

8.2 竞争格局

本项目避开与大型音乐软件的直接竞争，以差异化定位切入市场空白。

市面上的专业制谱软件（如Sibelius、PhotoScore）功能强大，但多为昂贵的闭源商业软件，且侧重制谱而非识别转换；主流陪练App（如Simply Piano、小叶子）体验流畅，但严格依赖内置曲库，无法覆盖用户手中大量的自选教材、打印谱和复印谱。

本项目的核心优势在于：基于Audiveris开源引擎进行工程集成与流程自动化，将原本需要多步手动操作的识谱与跟弹流程简化为“拍完即练”的一站式体验。相比专业软件，我们大幅降低了使用门槛和成本；相比陪练App，我们突破了曲库限制，支持用户任意乐谱。作为轻量级工具，团队小而灵活，能以较快速度响应特定场景的需求，以“免费试用+低价订阅+不挑谱”的定位填补市场缝隙。

9.核心团队与资源需求

9.1 核心团队

团队由5名计算机学院学生组成，分别负责：系统集成与流程调度（orchestrator开发及Audiveris等组件的联调优化）、后端数据处理（MusicXML解析、MIDI转换流水线）、前端开发（浏览器交互界面与上传拍照功能实现）、产品测试与运营推广，包括功能测试、用户反馈收集、B站/小红书内容制作与社群维护等等。

团队暂无音乐专业背景成员，但目前的产品流程中，乐谱识别依赖Audiveris引擎的内置规则，跟弹纠错依赖PianoBooster的标准MIDI比对，核心环节以自动化流程串联为主，对人工乐理知识的依赖较低。后续若涉及专业乐谱校验或版权内容合作，计划邀请音乐系教师作为外部顾问提供关键咨询。

9.2 资源需求

团队现阶段资源需求聚焦于部署环境、测试素材和基础运营。

- 部署与测试环境：申请使用学校服务器或云资源，用于Web端Demo部署和持续测试。

- 测试素材：收集不同来源的印刷乐谱图片用于识别流程测试，可包括公开版权乐谱（如IMSLP）及团队成员自行拍摄的教材谱例。

- 外部咨询：产品核心流程基于Audiveris的自动化识别，对乐理知识依赖较低。团队将利用个人网络，在遇到复杂谱面或识别逻辑问题时，非正式地咨询有音乐背景的同学或朋友，作为低成本、灵活的技术校验辅助。

- 资金需求：计划申请少量启动资金（如种子轮或校内创业基金5-10万元），主要用于云服务器租赁、域名及基础运营开销，待产品完成市场验证后再启动下一轮融资。